Приложение к постановлению администрации МО «Светогорское городское поселение»

от 09 ноября 2011 года №307

# Долгосрочная целевая программа

«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2012-2014 годы».

1.Паспорт долгосрочной целевой программы

«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2012-2014 годы»

| Полное наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2012-2014 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Конституция Российской Федерации, Гражданский Кодекс Российской Федерации Жилищный Кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Постановление Государственной комиссии РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27.09.2003 №170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г.№170. |
| Период реализации | 2012-2014 годы |
| Цель программы | Помощь управляющим организациям для надлежащего содержания общего имущества в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда»,собственникам, нанимателям. |
| Задачи программы | -капитальный ремонт кровли в многоквартирных домах -утепление и ремонт фасадов в многоквартирных домах -ремонт или замена лифтового оборудования в многоквартирных домах -капитальный ремонт инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы - _49 965 473______ руб., из них -средства бюджета МО «Светогорское городское поселение» __47 467 200______руб. 2012 год---------18 000 000 руб. 2013 год---------16 233 600руб. 2014 год---------13 233 600 руб. средства собственников помещений ___2 498 273____________руб., по годам 2012 год---------947 368 руб. 2013 год---------854 400 руб. 2014 год --------696 505 руб. |
| Планируемые показатели выполнения программы | Капитальный ремонт кровли - 6 домов; утепление и ремонт фасадов – 2 дома; ремонт или замена лифтового оборудования – 4 дома |
| Заказчик программы | Администрация МО «Светогорское городское поселение» |
| Представитель заказчика программы | Отдел городского хозяйства администрации МО «Светогорское городское поселение». |
| Основной исполнитель программы | -управляющие организации |
| Участники программы | - управляющие организации - собственники помещений в многоквартирном доме - администрация МО «Светогорское городское поселение» |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Контроль за выполнением Программы осуществляется финансово-экономическим отделом, отделом городского хозяйства администрации МО «Светогорское городское поселение». |
| Имя, отчество, фамилия, телефон представителя заказчика программы | Павлова Ольга Борисовна – начальник отдела городского хозяйства администрации МО «Светогорское городское поселение», тел.43572 |

2. Характеристика проблемы

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в муниципальном образовании «Светогорское городское поселение» на 2012-2014 годы (в дальнейшем – Программа) является составной частью системы мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Кровля и конструкции крыш подвергаются воздействию многих негативных факторов. Кровельные материалы и конструкции крыши должны противостоять осадкам, талым водам, пару и конденсированной влаге, температурным колебаниям, ветру, солнечным лучам, и связанным с ними воздействием перегреву и влиянию ультрафиолетового излучения.

Модернизация лифтов- мероприятия проводимые в целях повышения безопасности жизни и здоровья граждан, защиты имущества физических и юридических лиц и обеспечения  энергетической эффективности лифтов.

Программа содержит основные принципы решения проблем, реализация которых обеспечивает повышение качества жизни путем создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отвечающее современным техническим и экологическим требованиям.

3. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Обоснование объема финансирования для проведения капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется исходя из количества многоквартирных домов, включенных в Программу, перечня видов работ по капитальному ремонту, утвержденных протоколами общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, и проектно-сметной  (проектной) документации на капитальный ремонт этих многоквартирных домов.

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

5) утепление и ремонт фасадов.

4. Перечень мероприятий программы

| № | Адрес | Мероприятия | Плановая стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г.п. Лесогорский, улица Гагарина, дом 9 | ремонт фасада | 1 274 478 | 2012 |
| 2. | г.п .Лесогорский, улица , Лен.шоссе, дом 32 | ремонт кровли, ремонт фасада | 4 660 522 | 2012 |
| 3. | г .Светогорск, улица Кирова, дом 1 | ремонт кровли | 4 208 733 | 2013 |
| 4. | г. Светогорск, улица Пограничная, дом 1 | ремонт кровли | 1 590 943 | 2013 |
| 5. | г. Светогорск, улица Победы, дом 27 . | ремонт кровли | 1 590 943 | 2013 |
| 6. | г.Светогорск, улица Красноармейская, дом 32 (3 подъезд) | замена лифтового оборудования | 3 040 000 | 2012 |
| 7. | г.Светогорск, улица Лесная, дом 11 | замена лифтового оборудования | 9 025 000 | 2012 |
| 8. | г.Светогорск, улица Лесная, дом 3 | ремонт лифтового оборудования | 8 842 981 | 2013 |
| 9. | г.Светогорск, улица Красноармейская ,дом 8 | замена лифтового оборудования | 10 032 000 | 2014 |
| 10. | г.Светогорск, улица Красноармейская, дом 6 | ремонт кровли | 1 603 387 | 2014 |
| 11. | г.Светогорск, улица Пограничная, дом 9 | ремонт кровли | 1 598 213 | 2014 |
|  | итого |  | 47 467 200 |  |

5. Ожидаемые результаты

Эффект выполнения Программы имеет прежде всего социальную направленность. Улучшаются условия и безопасность проживания граждан, обеспечивается сохранность и снижение уровня износа жилищного фонда, повышается эффективность эксплуатации зданий, увеличивается надежность функционирующих систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает надлежащее качество коммунальных услуг. Ремонт кровли и утепление фасада позволит улучшить условия проживания граждан.

Результатом реализации Программы должно стать:

- увеличение  количества многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт;

- увеличение энергоэффективности в эксплуатируемом жилищном фонде.

- обеспечение безопасности и доступности  лифтов, предназначенных в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. Целевые показатели и индикаторы Программы

-Ремонт кровли – 6 многоквартирных домов

-Ремонт фасадов – 2 многоквартирных домов

-Ремонт или замена лифтового оборудования -4- многоквартирных дома

7. Ресурсное обеспечение Программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывается реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере МО «Светогорское городское поселение»:

социальная значимость проблемы состояния многоквартирных домов.

Финансирование мероприятий Программы будет за счет средств бюджета МО «Светогорское городское поселение» и средств собственников.

Объем финансирования Программы составит 47 467 200 рублей, в том числе по годам :

на 2012 год  в сумме  18 000 000 рублей

на 2013 год  в сумме  16 233 600 рублей

на 2014 год в сумме   13 233 600 рублей

8. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах взаимодействия органов местного самоуправления, управляющих организаций и собственников.

Заказчик программы осуществляет непосредственный контроль за её реализацией.

Оперативный контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет отдел городского хозяйства администрации МО «Светогорское городское поселение».

Финансовый контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет финансово-экономический отдел администрации МО «Светогорское городское поселение».

9. Оценка эффективности Программы

Эффективность реализации Программы осуществляется в течение всего периода действия и определяется степенью достижения ценовых показателей Программы.